# NEXO - Codex Implementation Plan

Versão 1.0
Objetivo: Definir como o Codex deverá executar o desenvolvimento do NEXO de forma incremental, segura e previsível.

## 1. Filosofia de Implementação

O desenvolvimento deverá ocorrer em pequenas fases independentes.
Nenhuma fase deve iniciar sem planejamento e nenhuma será considerada concluída sem validação técnica.

## 2. Fluxo Obrigatório para Cada Fase

1. Ler a documentação relevante.

2. Analisar o estado atual do repositório.

3. Elaborar um plano de implementação.

4. Implementar apenas o escopo da fase.

5. Criar ou atualizar migrations quando necessário.

6. Escrever testes unitários.

7. Escrever testes de integração.

8. Atualizar testes E2E quando aplicável.

9. Executar lint, typecheck, testes e build.

10. Atualizar documentação.

11. Gerar relatório da fase.

12. Realizar commit com mensagem padronizada.

## 3. Ordem das Fases

Fase 0: Configuração do monorepo, CI/CD, autenticação e multiempresa.

Fase 1: Design System e fundação do frontend.

Fase 2: Inbox omnichannel.

Fase 3: CRM e Pipeline.

Fase 4: Integrações de canais.

Fase 5: Arquitetura de IA.

Fase 6: Arquitetura de Voz.

Fase 7: Workflow Engine.

Fase 8: Analytics.

Fase 9: Billing, Marketplace e APIs públicas.

Fase 10: Hardening, performance e preparação para produção.

## 4. Critérios de Aceite

Funcionalidade operacional.

Cobertura de testes adequada.

Sem erros de lint ou typecheck.

Build aprovado.

CI verde.

Documentação atualizada.

Sem regressões conhecidas.

Segurança validada.

## 5. Convenções de Commit

Utilizar Conventional Commits:
feat:, fix:, refactor:, docs:, test:, chore:, perf:, ci:.

## 6. Relatório de Encerramento

Ao concluir cada fase, produzir um relatório contendo:
- objetivos;
- alterações realizadas;
- arquivos modificados;
- migrations;
- testes executados;
- pendências;
- riscos;
- próximos passos.

## 7. Restrições

Não alterar módulos fora do escopo sem justificativa. Não remover funcionalidades existentes. Não quebrar contratos públicos sem documentação de breaking changes.

## 8. Meta Final

Ao final de todas as fases, o NEXO deverá estar pronto para operação em produção, com documentação, testes, monitoramento, segurança e infraestrutura completos.